驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

二〇一九年四月

目   录

第一章  询比公告

第二章  竞标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  响应文件格式

第六章  其他材料

# 第一章  询比公告

驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目

询比公告

本项目“驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目”已由安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司批准实施,采购人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对“驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目”进行公开询比采购，欢迎符合条件的竞标人参加。

一、项目概况

1.项目名称：驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目

2.项目地点：八公山、陈埠、福山等22对服务区。

3.建设单位:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

4.资金来源：业主自筹

5.项目概况：驿达公司所属22对服务区消防系统维修改造工程。具体内容以清单为准。

6.项目概算：110万元

7.采购类别：工程类

8.标段划分：本项目共1个标段

9.项目工期：3个月。

二、资格最低要求

1.竞标人具备独立法人资格,具有消防设施工程专业承包二级资质或处在有效期内的消防设施工程设计与施工二级资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.自 2016年1月1日以来独立完成过1个合同金额不少于80万元的消防工程施工业绩。(须提供合同复印件、消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书)

3.拟派项目经理要求：

（1）具有机电工程专业二级注册建造师资格，并具有有效的B类安全生产考核证。项目经理必须是竞标人本单位工作人员, 竞标人须提供为其交纳的社会保险证明；

（2）自2016年1月1日以来担任项目经理负责过1个合同金额不少于80万元的消防工程施工业绩。

4.信誉要求:没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

5．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目竞标。与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参加询比。施工企业与为本项目前期提供咨询服务（设计服务等）的单位、或本项目监理服务单位（含中心试验室）存在上述关联企业关系的，不得参与询比，否则，相关报价无效。

6．本次采购不接受联合体竞标。

三、询比文件获取时间及方式

1．凡有意向参加本项目的竞标人，可于4月23日至5月6日在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四、开标时间及地点

1．开标时间：2019年5月6日上午10:30。

2．开标地点：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。

五、联系方式

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼

联系人：徐工，沈工

电话：0551-65333776，0551-63738583

六、发布公告的媒介

本项目询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

七、其他事项说明

1．采购人不组织现场考察与标前会议，竞标人可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由竞标人自行安排，费用自理。

2．响应文件递交的截止时间（竞标截止时间）为2019年5月6日上午10:30，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3．本项目竞标保证金金额为：20000元；若采用电汇（转账）形式，竞标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在5月6日上午10点半前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件的正本之中。

4．本次响应文件必须胶装，否则本次响应文件不计入有效竞标报价。

八、保证金账户

户   名： 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行： 中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号： 1302011919201123880

2019年4月23日

# 第二章  竞标人须知

| 名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否接受联合体竞标 | √不接受 |
|  | □接受，应满足下列要求： |
| 竞标预备会 | √不召开 |
|  | □召开，召开时间：/ |
|  | 召开地点：/ |
| 分包 | √不允许 |
|  | □允许，分包内容要求：/ |
| 偏差 | √不允许 |
| 构成询比文件的其他资料 | 采购人发布的有关本次采购的补遗书和通知公告等。 |
| 竞标人要求澄清询比文件 | 时间：递交响应文件截止之日3天前 |
| 询比文件澄清发出的形式 | 以电子文件的形式信息发布，竞标人应主动关注竞标报名时预留的邮箱，无需回函确认；采购人不再以其他方式通知。 |
| 构成响应文件的其他资料 | / |
| 最高竞标限价 | 最高竞标限价：110万元 |
| 竞标报价的其他要求 | 1、竞标人按照询比文件中提供的价格清单及填写要求填写； 2、计价方式：采用 综合单价报价法；本合同为 固定单价 合同。 3、须提供软件版的报价清单； |
| 竞标有效期 | 自竞标人提交响应文件截止之日起计算90天 |
| 竞标保证金 | 竞标保证金的金额：人民币贰万元整（￥20000元）。 竞标保证金开户银行、户名、账号见询比公告。 竞标保证金的递交到账的截止时间为：2019年5月6日10时半前 竞标保证金的形式：电汇（转账）或银行保函 竞标保证金必须在竞标截止时间前由竞标人的基本账号一次性汇入上述指定账户并到账，否则视为竞标保证金无效。若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件正本之中。 |
| 其他可以不予退还竞标保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | √无 |
|  | □有，具体要求： |
| 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 是否允许递交备选竞标方案 | √不允许 |
|  | □允许 |
| 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件正本份数：1份。中标单位在中标后各补充副本2份。 |
|  | 是否要求提交电子版文件：所有竞标内容word格式的响应文件电子版1份（U盘，密封于文件中）。（须包含软件版的报价清单） |
|  | 其他要求：/ |
| 响应文件是否需分册装订 | √不需要 |
|  | □需要，分册装订要求： |
| 封套上应载明的信息 | 项目名称：驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目 响应文件在2019年5月6日10时30分（竞标截止时间）前不得开启 |
| 竞标截止时间 | 同询比公告 |
| 递交响应文件地点 | 同询比公告 |
| 响应文件是否退还 | √否 |
|  | □是，退还时间：/ |
| 开标时间和地点 | 响应文件 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：竞标单位代表 |
|  | （2）开标顺序：随机 |
| 开标过程中，竞标报价不参加评标基准价的计算的情况 | 文末增加： （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |
| 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人， |
| 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站 公示期限：3日 |
| 是否授权评审小组确定中标人 | □是 |
|  | √否 |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函或电汇或汇票；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。 |
|  | 履约保证金的金额：5%签约合同价 |
|  | 履约担保提交地点：签定合同的项目单位 |
|  | 履约保证金退还时间：按照合同规定设备全部运抵交货地点安装完毕并经需方验收合格后的28天内。 |
| 是否采用电子采购竞标 | √否 |
|  | □是，具体要求：/ |
| 需要补充的其他内容： |
| 竞标人放弃中标资格，将没收竞标保证金并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统。 |
| 本项目所有保险由供货商结合项目要求自行考虑承担和支付，并包含在所报的单价和总价内。 |
| 采购人将进一步核查竞标人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权对竞标人的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的竞标人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格并没收其竞标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权中止合同，并将竞标人弄虚作假行为上报省级行业主管部门，并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统，因提供虚假材料导致合同中止，由此产生的所有损失及责任由竞标人负责。 |
| 报价文件开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其竞标报价不参加评标基准价的计算： （1）未在报价函上填写竞标总价； （2）竞标报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高竞标限价(如有)。 （3）竞标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值； （4）报价函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致； （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外； （6）未提供软件版的报价清单。 |

第三章  评标办法(技术评分最低标价法)

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素和评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评审小组按评标价由低到高顺序推荐中标候选人，评标价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）商务和技术文件得分较高的竞标人优先； （2）竞标文件提供的业绩数量多的竞标人优先； （3）竞标文件提供的业绩累计合同金额大的竞标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）竞标文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.竞标函按询比文件规定填报了采购人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量目标及安全目标； b.竞标函附录的所有数据均符合询比文件规定； c.竞标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）竞标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定。 （3）竞标人按照询比文件的规定提供了竞标保证金： a.竞标保证金金额符合询比文件规定的金额，且竞标保证金有效期不少于竞标有效期； b.若竞标保证金采用现金或支票形式提交，竞标人应在递交竞标文件截止时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户转入并到达询比文件指定账户； c.若竞标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足询比文件要求，且银行保函原件装订在竞标文件的正本之中。 （4）竞标人法定代表人授权委托代理人签署竞标文件的，需提交授权委托书。 （5）竞标人法定代表人亲自签署竞标文件的，需提供法定代表人身份证明。 （6）同一竞标人未提交两个以上不同的竞标文件。 （7）竞标文件中未出现有关竞标报价的内容。 （8）竞标文件载明的招标项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （9）竞标文件对询比文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合询比文件规定： a.竞标人应接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.竞标人未增加发包人的责任范围，或减少竞标人义务； c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为； f.竞标人未对合同条款有重要保留。 （11）竞标文件未附有采购人不能接受的条件。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）报价文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a..竞标函按询比文件规定填报了采购人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、竞标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单及说明文字与询比文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.工程量清单中的竞标报价与竞标函大写金额报价一致； d.竞标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定。 （3）竞标报价未超过询比文件设定的最高竞标限价（如有）。 （4）竞标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一竞标人未提交两个以上不同的竞标报价。 （6）竞标人未提交调价函。 （7）未附有采购人不能接受的条件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）竞标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）竞标人的资质等级符合询比文件规定； （3）竞标人的类似项目业绩符合询比文件规定； （4）竞标人的信誉符合询比文件规定； （5）竞标人的项目经理资格、在岗情况符合询比文件规定； （6）竞标人的其他要求符合询比文件规定 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封评分分值构成 | 第一个信封（商务和技术文件）：总分100分 其中：施工组织设计：30分 业绩：40分 主要材料：30分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | （1）评标价计算公式： 评标价＝修正后的竞标报价 （2）评标价平均值Bi的确定： 除开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，对投标人的评标价排序后分别去除10%的高值（由高到低）和10%的低值（由低到高）（按四舍五入），剩余投标人的评标价的算术平均值为评标价平均值Bi。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的竞标人数量 | 通过第一个信封详细评审的竞标人数量 按照竞标人的商务和技术得分由高到低排序，按下表约定前N名通过详细评审，进入第二个信封报价文件开启和评审。 通过第一个信封初步评审的竞标人数量（T） 进入第二个信封报价文件开启和评审的竞标人名次（N）的确定 T>10 N＝6 5＜T≤10 N＝T/2 3≤T≤5 N＝3 说明：N去小数位取整数，不四舍五入。 如出现A家竞标人第一个信封得分相同的情况，其名次并列为第B名，则排名在A家竞标人之后的竞标人的名次从第B+A名开始依次计列。 |
| 第一个信封评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2(1) | 施工组织设计 | 30分 | 资源配备计划、施工方案与技术措施 | 12分 | 基本分8分，根据合理性、针对性情况加0-4分。 |
|  |  |  | 质量、进度、安全、环境保护、文明施工管理体系与措施 | 10分 | 基本分6分，根据合理性、针对性情况加0-4分。 |
|  |  |  | 对本工程重点和难点的 分析及保证措施 | 8分 | 基本分5分，根据合理性、针对性情况加0-3分。 |
| 2.2.2(2) | 主要人员 | 0分 | / | 0分 | / |
| 2.2.2(3) | 其他因素 | 业绩 | 40分 | 业绩 | 40分 | 自 2016年1月1日以来具备单个合同金额不少于80万元的消防工程施工业绩得基本分25分，在此基础上每增加1个单个合同金额不少于80万元的消防工程施工业绩的加5分，最多加15分。 |
|  |  | 主要材料 | 30分 | 主要材料 | 30分 | 主要材料设备由评审小组根据竞标品牌、技术性能指标、规格型号等因素划分档次并打分。A档得满分分值的100%，B档得满分分值的80%，C档得满分分值的60%。（见附件1主要材料设备分值划分表） |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 第一个信封初步评审 | 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对竞标文件第一个信封（商务和技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其竞标。 |
| 3.2 | 第一个信封详细评审 | 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各竞标人的商务和技术得分。 评审小组按照竞标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的竞标人，其竞标文件第一个信封（商务和技术文件）通过详细评审，进入第二个信封报价文件开启和评审。 |
|  | 有效竞标不足3个的情况 | 如通过第一信封评审的有效竞标不足3个，评审小组应当对有效竞标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效竞标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行第二信封报价文件评审，并在评标报告中予以说明。评审小组对有效竞标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部竞标。 |
| 3.3 | 第二个信封开标 | 第一个信封（商务和技术文件）评审结束后，采购人将按照第二章“竞标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过竞标文件第一个信封（商务和技术文件）评审的竞标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 |
| 3.4 | 第二个信封初步评审 | 评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对竞标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其竞标。 |
| 3.5 | 第二个信封详细评审 | 评审小组按本章第2.2款规定的对第二个信封进行详细评审。 |
|  | 有效竞标不足3个的情况 | 对于通过第一信封评审的有效竞标不足3个且评审小组未否决全部竞标的第二信封报价文件，评审小组在进行评审时应当对有效竞标是否仍具有竞争性进行评审，并有权否决全部竞标；评审小组未在报价文件评审时否决全部竞标的，应当在评标报告中阐明理由。 |
| 3.6 | 竞标文件相关信息的核查 | 评审小组按询比文件规定对竞标文件相关信息进行核实。 |
| 3.7 | 竞标文件的澄清和说明 | 评审小组按询比文件规定要求竞标人对竞标文件进行澄清和说明。 |
| 3.8 | 不得否决竞标的情形 | 竞标文件存在第二章“竞标人须知”第1.12.3项所列情形，均视为细微偏差，评审小组不得否决竞标人的竞标，应按照第二章“竞标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。 |
| 3.9 | 评标结果 | 评审小组按照评标办法前附表第1条规定的优先次序推荐中标候选人，并提交评标报告。 |
| 需要补充的其他内容： 1、如竞标人的主要分项工程综合单价（详见附件2主要分项工程控制价明细表）同时低于该子目控制价的80%和该子目评标价平均值（Bi）的85%时，评审小组认定该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标将被否决。 2、评标价平均值Bi的确定： 除开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，对投标人的评标价排序后分别去除10%的高值（由高到低）和10%的低值（由低到高）（按四舍五入），剩余投标人的评标价的算术平均值为评标价平均值Bi。 |

附件1           主要材料设备分值划分表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 满分值 | A档 | B档 | C档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位仪 | 天津七星华控、青岛华诚、江苏海源 | 5 | 4.5-5 | 3.75-4.5 | 3-3.75 |
| 2 | 室外消火栓 、室内消火栓箱 | 天广、松江、冠龙 | 2 | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 |
| 3 | 镀锌钢管 | 金州、友发、华岐 | 5 | 4.5-5 | 3.75-4.5 | 3-3.75 |
| 4 | 阀门 | 天津塘沽、上海沪工、上海良工 | 4 | 3.6-4 | 3-3.6 | 2.4-3 |
| 5 | 甲级钢质防火门 | 春天、双盾、新瑞 | 2 | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 |
| 6 | 消防泵控制柜维修 电子元器件 | 常熟开关、正泰、上海人民电气 | 4 | 3.6-4 | 3-3.6 | 2.4-3 |
| 7 | 双头应急灯 | 恒生、三雄极光、雷士照明 | 2 | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 |
| 8 | 疏散指示灯 | 恒生、三雄极光、雷士照明 | 1 | 0.9-1 | 0.75-0.9 | 0.6-0.75 |
| 9 | 阻燃UPVC 管 | 日丰、中财、联塑 | 1 | 0.9-1 | 0.75-0.9 | 0.6-0.75 |
| 10 | 电线电缆 | 远东、宝胜、绿宝 | 4 | 3.6-4 | 3-3.6 | 2.4-3 |
| 合计 |  | 30 | 27-30 | 22.5-27 | 18-22.5 |

备注：竞标人选用上述推荐品牌产品以及等于或优于推荐品牌的产品时，按A档进行评分；竞标人选用次于推荐品牌的产品时，评审小组按B档或C档进行评分。

附件2   主要分项工程控制价明细表

| 序 号 | 项目 编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030617008001 | 水位仪安装 1、形式:含5m量程液位探头、液位显示仪表 2、联动要求:能显示液位，最高、最低水位报警 安装 | 组 | 32.000 | 1050.41 |
| 2 | 030701018002 | 室外消火栓 1、安装部位（室内、外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、单栓、双栓:地上式消火栓 安装 | 套 | 63.000 | 1023.21 |
| 3 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室外 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、保温要求:明露管需保温 7、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油、防腐 5、明露管道保温 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 2400.000 | 94.89 |
| 4 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 589.000 | 103.69 |
| 5 | 030701007002 | 更换闸阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 83.000 | 705.57 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1、材质:阻燃UPVC 2、规格:DN20 3、配置形式及部位:吊顶内明配或墙内暗配综合考虑 1、电线管路敷设 2、支架制安或刨沟槽及沟槽恢复 3、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 5280.000 | 15.51 |

### 1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的竞标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在询比文件规定数量以内的竞标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但竞标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评审小组应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

### 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评审小组可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对竞标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其竞标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各竞标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.2 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.2 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2 项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2 竞标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 竞标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评审小组按照竞标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的竞标人，其竞标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，采购人将按照第二章“竞标人须知”规定的时间和地点对通过竞标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的竞标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评审小组依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对竞标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其竞标

3.4.2 竞标报价有算术错误的，评审小组按以下原则对竞标报价进行修正，修正的价格经竞标人书面确认后具有约束力。竞标人不接受修正价格的，评审小组应否决其竞标。

（1）竞标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的竞标报价有其他错误的，评审小组按以下原则对竞标报价进行修正，修正的价格经竞标人书面确认后具有约束力。竞标人不接受修正价格的，评审小组应否决其竞标。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从竞标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但竞标人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以竞标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终竞标报价若超过最高竞标限价（如有），评审小组应否决其竞标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评审小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该竞标人以低于成本报价竞标，并否决其竞标。

3.6 竞标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评审小组应查询相关网站对竞标人的资质、业绩、主要人员资历、信用等级等信息进行核实。若竞标文件载明的信息与公开发布的信息不符，使得竞标人的资格条件不符合询比文件规定的，评审小组应否决其竞标。

3.6.2 评审小组应对在评标过程中发现的竞标人与竞标人之间、竞标人与采购人之间存在的串通竞标的情形进行评审和认定。竞标人存在串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其竞标。

（1）有下列情形之一的，属于竞标人相互串通竞标：

a.竞标人之间协商竞标报价等竞标文件的实质性内容；

b.竞标人之间约定中标人；

c.竞标人之间约定部分竞标人放弃竞标或者中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同竞标；

e.竞标人之间为谋取中标或者排斥特定竞标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为竞标人相互串通竞标：

a.不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

c.不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

e.不同竞标人的竞标文件相互混装；

f.不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与竞标人串通竞标：

a.采购人在开标前开启竞标文件并将有关信息泄露给其他竞标人；

b.采购人直接或者间接向竞标人泄露标底、评审小组成员等信息；

c.采购人明示或者暗示竞标人压低或者抬高竞标报价；

d.采购人授意竞标人撤换、修改竞标文件；

e.采购人明示或者暗示竞标人为特定竞标人中标提供方便；

f.采购人与竞标人为谋求特定竞标人中标而采取的其他串通行为。

（4）竞标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或者业绩；

d.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 竞标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对所提交竞标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评审小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明。竞标人不按评审小组要求澄清或说明的，评审小组应否决其竞标。

3.7.2 澄清和说明不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。竞标人的书面澄清、说明属于竞标文件的组成部分。

3.7.3 评审小组不得暗示或者诱导竞标人作出澄清、说明，对竞标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清或说明，直至满足评审小组的要求。

3.7.4 凡超出询比文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 评标结果

3.9.1 除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人,并标明排序。

3.9.2 评审小组完成评标后，应向采购人提交书面评标报告。

#### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资 质 要 求

竞标人具备独立法人资格,具有消防设施工程专业承包二级资质或处在有效期内的消防设施工程设计与施工二级资质，并具有有效的安全生产许可证。

#### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

2016年1月1日以来独立完成过1个合同金额不少于80万元的消防工程施工业绩。(须提供合同复印件、消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书)

#### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

#### 附录4 资格审查条件（项目经理最低要求）

信 誉 要 求

（1）具有机电工程专业二级注册建造师资格，并具有有效的B类安全生产考核证。项目经理必须是竞标人本单位工作人员, 竞标人须提供为其交纳的社会保险证明； （2）自2016年1月1日以来担任项目经理负责过1个合同金额不少于80万元的消防工程施工业绩。

# 第四章  合同条款及格式

### 合同协议书

受托人（甲方）：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

承包人（乙方）：

甲乙双方经协商签订驿达公司所属22对服务区消防系统维改施工合同。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议。

第一条 工程概况

工程名称：驿达公司所属22对服务区消防系统维改

工程地点：八公山、陈埠、福山、公岭、红星、宁国、齐云山、沙溪、太湖、天柱山、王河、望江、香铺、新芜、新竹、休宁、宿松、颖上、茶庵、芍陂、焦岗湖、肥东等22对服务区

承包内容：详见清单

承包方式：包工包料

工程质量：合格

工期：2019 年4月 XX日 至2019年6月xx日

合同价款（人民币小写）：

第二条 甲方义务

2.1 甲方进行工程的现场监管、验收。

2.2 乙方按照合同的约定施工，需向甲方开具等额发票。

2.3 指派       为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.4参加乙方组织的施工图现场交底。

第三条 乙方义务

3.1 开工前   3   天，向甲方提供经确认的施工图纸    1    份，并向甲方进行现场交底。

3.2 指派          为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.4严格执行施工规范、遵守操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.6施工中未经乙方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1 乙方要求提前竣工时，应征得甲方同意。

4.2因甲方原因导致工期延误，工期顺延。

4.3因乙方原因导致工期延误工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3乙、丙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

6.4由于丙方原因造成质量事故，其返工费用由丙方承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  15  日内组织验收，并办理验收、移交手续，甲、乙方在规定时间内能组织验收，定验收日期，但甲、乙方应承认竣工日期。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1合同当事人约定本合同价款采用综合单价。

6.2结算金额以审计定案表为准。

6.3验收工程合格。

注：工程质保期为1年（自工程验收合格日期开始）

6.4 乙方需提供22对服务区消防系统维改后竣工图纸和检测合格报告。

6.5本工程完工经审计单位审计结算和甲乙方共同验收合格后，乙方需向甲方提供与合同金额相符的增值税专用发票，甲方付95%工程款。剩余5%质保金一年后无质量问题一次性无息支付。

第七条 有关安全生产和防火的约定

7.1 乙方提供的施工图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2甲方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

第八条 奖励和违约责任

8.1 由于乙方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延

8.2  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方     200    元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方      /      元，作为奖励。

8.3乙方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失由甲方负责。

8.6 乙方施工的工程达不到合同约定的标准或甲方验收不合格的，乙方按照甲方要求的期限进行返工，由此产生的一切费用（包含材料费、人工费等）均由乙方自行承担，否则甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用在乙方的工程款中双倍扣除，不足部分，有权向乙方无条件追偿。

8.7 在质保期（自甲方验收合格之日起开始计算）内发生质量问题，乙方须在甲方通知后3日内赴现场进行维修，3日内如不能到达，甲方有权另行安排，由此所发生的费用甲方有权在乙方的工程款扣除，不足部分，有权向乙方无条件进行追偿。

8.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条  争议或纠纷处理

9.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2  合同争议的解决方式：本合同在执行中发生的争议，由合同当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按照下列第  种方式解决：

（一）提交    合肥      仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  附则

10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

10.2 本合同正本陆份，甲乙双方各执叁份。

10.3 本合同履行完成后自动终止。

10.4 附件

（1）工程预算书

受托人（甲方）（盖章）：                        承包人（乙方）（盖章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

代理人：                                        代理人：

年    月    日                                    年    月    日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于                   （买方名称，以下简称“买方”）接受                   （卖方名称，以下称“卖方”）于                   年                   月                   日参加                   （项目名称）设备采购采购项目的竞标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                   （¥                   ）。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：                   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	      话：

年		月		日

注：本保函格式未经发包人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得发包人同意。

附件三：廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （以下称甲方）与       （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之处），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，除按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿，并对当事人给予1000-5000元的经济处罚（罚金从监理月支付费用中扣除）；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程验收后止。

第七条 本合同正本一式两份，双方各执一份，合同副本四份，双方各执二份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

地     址：                                地     址：

电     话：                                电     话：

年   月   日                               年    月   日

# 第六章  响应文件格式

驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目

商务及技术文件

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、竞标函及竞标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、竞标保证金

四、施工组织设计

五、资格审查资料

六、公示信息表

七、主要材料设备使用表

八、其他材料

一、竞标函及竞标函附录

(一)竞 标 函

(采购人名称)：

1.我方已仔细研究驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目询比文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的竞标总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在询比文件规定的竞标有效期内不撤销竞标文件。

3.工程质量：      ，安全目标：      ，工期：      月；项目经理：     。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在询比文件第二章“竞标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人      （姓名）系         （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权， 以我方名义签署、 澄清、 递交、 撤回、 修改驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至竞标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

竞标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞标人：              （盖单位章）

年    月    日

三、竞标保证金格式

如采用电汇（转账），竞标人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件应装订在竞标文件的正本之中，格式如下：

（采购人名称）：

鉴于             （竞标人名称）（以下称“竞标人”）于      年    月    日参加               （项目名称）    标段施工的竞标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若竞标人在竞标有效期内撤销竞标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照询比文件要求提交履约保证金，或发生询比文件明确规定可以不予退还竞标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）             元。

本保函在竞标有效期或经延长的竞标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长竞标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注：本保函在上述竞标有效期期满之后自动失效，无需退回。

四、施工组织设计

竞标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)：

1、资源配备计划、施工方案与技术措施

2、质量、进度、安全、环境保护、文明施工管理体系与措施

3、对本工程重点和难点的分析及保证措施

4、其它（竞标人自行补充完善）

五、资格审查资料

（一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 企业网址（如有） |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 竞标人关联企业情况 |  |
| 企业信用评价 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括竞标人名称、竞标人其他相关信息、颁发机构名称、竞标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖竞标人单位章。

2.竞标人企业简介。

(二) 近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交（竣）工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 监理单位名称及电话 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应附以下第（1）至（2）项的业绩证明材料，否则业绩不予认可。

（1）合同协议书复印件；

（2）消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书；

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(三) 竞标人的信誉情况表

| 项 目 | 竞标人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （5）竞标人和其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |

注：

1.本表后应附：

（1）竞标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）竞标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）近三年内竞标人及其法定代表人（如有更换，则需全部提供）、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后）；

2.竞标人应如实填报，若经查实竞标人存在瞒报行为，将取消其竞标或中标资格。

3.以联合体形式竞标的，联合体各成员应分别填写编制。

承诺函

致：（采购人）

我单位参与   （项目名称）  项目的竞标，现在此承诺：至竞标截止时间为止，我单位、法定代表人及拟委任本项目的项目经理近三年内均无任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，否则将取消我单位的竞标资格，特此承诺。

竞标人：（加盖公章）

年   月   日

（四） 拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |
| 工作年限 |  | 类似施工经验年限 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经历 |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况： |  |
| 说明在岗情况 | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职务： |
| 备注 |  |

注：拟委任的项目经理应附的证明材料应附以下第1至5项的业绩证明材料，否则业绩不予认可。

1.身份证的复印件。

2.建造师注册证书的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。

3.行业主管部门核发的安全生产考核合格证书（在有效期内）的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。

4.竞标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理社保缴费证明复印件（缴费截止时间应在竞标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月），并加盖缴费单位证明专用章。

5.合同协议书复印件。（若合同协议书不能反映消防工程内容的，须提供业主证明等其他证明材料，如项目经理目前仍在其他项目上任职，则竞标人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件）

六、公示信息表

标段：

| 竞标人名称 |  |
| --- | --- |
| 工程质量 |  |
| 安全目标 |  |
| 工期 |  |
| 竞标人业绩 | 1、 2、 … |
| 业绩获奖 | 1、 2、 … |
| 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 执业证书 | 专业 工程师 |
|  | 注册编号 |  |
|  | 个人业绩 |  |

注：1.竞标人须完整填写相应信息。

2.本表应拷入第一信封U盘中。

3.本表填写内容应与竞标文件其他相关表格一致。

七、主要材料设备使用表

| 序号 | 设备名称 | 拟投产品技术性能指标/规格型号 | 拟投产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位仪 |  |  |
| 2 | 室外消火栓 、 室内消火栓箱 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 |  |  |
| 4 | 阀门 |  |  |
| 5 | 甲级钢质防火门 |  |  |
| 6 | 消防泵控制柜维修电子元器件 |  |  |
| 7 | 双头应急灯 |  |  |
| 8 | 疏散指示灯 |  |  |
| 9 | 阻燃UPVC 管 |  |  |
| 10 | 电线电缆 |  |  |

第二个信封

驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目

报 价 文 件

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、竞标函

二、已标价工程量清单

三、主要分项工程报价表

一、竞标函

(采购人名称)：

1. 我方已仔细研究了驿达公司所属22对服务区消防系统维改项目询比文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的竞标总报价(或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．	                      (其他补充说明)。

竞 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

- 已标价工程量清单

报价清单

A．说  明

一、工程概况

驿达公司22对服务区消防系统维修改造工程。

二、采购范围

驿达公司22对服务区消防设施设备改造工程 (详见清单）。

三、编制依据

1、清单工程量根据建设单位提供的各服务区工程量汇总而来。

2、执行《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-2006-2005及其配套的计价文件、消耗量定额。

3、主要材料价格：采用  2019   年  3  月合肥地区建设工程市场价格信息不含税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价计入。

4、人工费按照  68 元/工日进行组价，其中31元参与取费，另外  37 元仅计取税金。

5、本工程类别：工业管道及水、暖、通风、消防管道 专业 三 类。

6、控制价中管理费和利润按照相应类别中值计取。

7、施工组织措施费按照规定计取。

8、规费按标准全额计取。

9、税金采用增值税一般计税模式，税率9%。

四、其它说明：

1、消防维改需满足消防规范及系统运行要求。

2、本工程暂列金额为5万元（不计规费和税金）。

3、本工程清单及控制价编制费0.7万元由中标单位中标后一次性支付给编制单位。

4、本项目竞标时须提供工程量清单报价软件版。

驿达公司22对服务区消防系统维修改造项目已标价工程量清单

| 序 号 | 项目 编码 | 项目名称/项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030109001001 | 消防泵维修 名称:消防泵维修 1、维修 2、拆装检查 3、安装调试 4、竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 台 | 2.000 |  |  |
| 2 | 031001002001 | 压力表更换 1、本体拆除安装 2、取源部件拆除安装 3、压力表弯制作、安装、刷油 4、单体校验调整 | 台 | 12.000 |  |  |
| 3 | 030617008001 | 水位仪安装 1、形式:含5m量程液位探头、液位显示仪表 2、联动要求:能显示液位，最高、最低水位报警 安装 | 组 | 32.000 |  |  |
| 4 | 030701018001 | 室外消火栓（拆除） 1、安装部位（室内、外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、单栓、双栓:地上式消火栓 1、拆除 2、挖土及恢复 | 套 | 42.000 |  |  |
| 5 | 030701018002 | 室外消火栓 1、安装部位（室内、外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、单栓、双栓:地上式消火栓 安装 | 套 | 63.000 |  |  |
| 6 | 030701018003 | 消火栓箱 1、安装部位（室内、外）:室内 2、型号、规格:DN65 3、单栓、双栓:单栓 安装 | 套 | 24.000 |  |  |
| 7 | 030701018004 | 屋顶试验栓更换 1、安装部位（室内、外）:室内 2、型号、规格:DN65 3、单栓、双栓:单栓 安装 | 套 | 2.000 |  |  |
| 8 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管拆除 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 1、管道拆除 2、管件拆除 | m | 1700.000 |  |  |
| 9 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室外 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:埋地时按规范要求 6、保温要求:明露管需保温 7、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油、防腐 5、明露管道保温 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 2400.000 |  |  |
| 10 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 589.000 |  |  |
| 11 | 030701003004 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN80 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 22.000 |  |  |
| 12 | 030701003005 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN65 4、连接方式:螺纹连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 84.000 |  |  |
| 13 | 030802001001 | 管道支架制作安装 1、形式:管道支吊架 2、除锈、刷油设计要求:防锈漆二道，调和漆二道。 3、管道支架:详见国标03S402-50、51 1、制作、安装 2、除锈、刷油 | kg | 412.000 |  |  |
| 14 | 030701007001 | 更换浮球阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 8.000 |  |  |
| 15 | 030701007002 | 更换闸阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 83.000 |  |  |
| 16 | 030701007003 | 更换止回阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 16.000 |  |  |
| 17 | 030701007004 | 更换泄压阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 10.000 |  |  |
| 18 | 030701007005 | 更换泄压阀,DN80 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 2.000 |  |  |
| 19 | CB001 | 大堂吊顶内消火栓管道漏水维修维修（八公山），竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 20 | CB002 | 泵房出墙消火栓管道边墙体漏水维修（八公山），竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 21 | CB003 | 北区一层吊顶内消火栓管网渗漏、南区室外餐厅后阀门井消火栓管网渗漏维修（颖上） 竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 22 | CB004 | 更换泵房内报警阀组压力表,修复室内报警管路（齐云山）竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 23 | CB005 | 修理泵房内稳压系统（望江）竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 24 | CB006 | 吊顶内消火栓管道渗漏维修（香铺） 竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 25 | CB007 | 甲级钢质防火门 | m2 | 10.000 |  |  |
| 26 | 030204017001 | 消防泵控制柜维修 1、名称、型号:消防泵控制柜 2、备注:每台更换热继电器2个、保险座2套、接触器3个、启停转换开关1台、端子排4个、2.5mm2电源线50m 1.消防泵控控制柜维修调试 | 台 | 10.000 |  |  |
| 27 | CB008 | 修复消防报警主机报警联动功能（齐云山） | 项 | 1.000 |  |  |
| 28 | CB009 | 维修更换消防报警主机报警设备（天柱山） | 项 | 1.000 |  |  |
| 29 | CB010 | 防火门手动联动控制 | 处 | 2.000 |  |  |
| 30 | 030213003001 | 装饰灯 1、名称:双头应急灯 2、规格、型号:2*8W LED（应急时间90min) 3、安装形式:距地2.5米明装 1、安装 2、接线调试 | 套 | 42.000 |  |  |
| 31 | 030213003002 | 装饰灯 1、名称:疏散指示灯 2、规格、型号:LED（应急时间90min) 3、安装形式:距地0.5米壁装或吊顶下吊装 1、安装 2、接线调试 | 套 | 46.000 |  |  |
| 32 | 030212001001 | 电气配管 1、材质:阻燃UPVC 2、规格:DN20 3、配置形式及部位:吊顶内明配或墙内暗配综合考虑 1、电线管路敷设 2、支架制安或刨沟槽及沟槽恢复 3、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 5280.000 |  |  |
| 33 | 030212003001 | 电气配线 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 1、配线 2、管内穿线 | m | 12440.000 |  |  |
| 34 | CB011 | 现场室内应急照明系统修复（八公山） 竞标人自行考察现场，维修后应满足设施正常使用，后期不予调价。 |  | 1.000 |  |  |
| 35 | CB012 | 应急照明系统检查完善（香铺） 1、部分没有连接电源需增加完善 2、标志方向进行调整 |  | 1.000 |  |  |
| 36 | 030204017002 | 标识 1、名称、型号:泵房控制柜、消防泵、管道标识 2、备注:按规范相关规定标识 1、泵房控制柜、消防泵、管道标识 2、标识制作、安装 | 单边 | 30.000 |  |  |
| 37 | 010203003001 | 混凝土路面破除 1、路面形式:混凝土路面 2、混凝土等级:C25混凝土 1、路面破除 2、垃圾清理 | m3 | 95.400 |  |  |
| 38 | 010203003002 | 混凝土路面恢复 1、路面形式:混凝土路面 2、混凝土等级:C25混凝土 1、混凝土浇筑 2、拉毛或压痕 3、伸缩缝切缝灌缝 | m3 | 95.400 |  |  |
| 39 | 010101006001 | 管沟土方 1、土壤类别:三类土 2、挖沟平均深度:2m以内 3、弃土石运距:自定 4、回填要求:夯填 1、土方开挖 2、运输 3、回填 | m3 | 1920.000 |  |  |
| 40 | CB013 | 暂列金额5万元（不计规费和税金） | 项 | 1.000 | 50000.00 | 50000.00 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

竞标单位名称：                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

年      月     日

主要分项工程报价表

| 序 号 | 项目 编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030617008001 | 水位仪安装 1、形式:含5m量程液位探头、液位显示仪表 2、联动要求:能显示液位，最高、最低水位报警 安装 | 组 | 32.000 |  |
| 2 | 030701018002 | 室外消火栓 1、安装部位（室内、外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、单栓、双栓:地上式消火栓 安装 | 套 | 63.000 |  |
| 3 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室外 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、保温要求:明露管需保温 7、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油、防腐 5、明露管道保温 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 2400.000 |  |
| 4 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m | 589.000 |  |
| 5 | 030701007002 | 更换闸阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 | 83.000 |  |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1、材质:阻燃UPVC 2、规格:DN20 3、配置形式及部位:吊顶内明配或墙内暗配综合考虑 1、电线管路敷设 2、支架制安或刨沟槽及沟槽恢复 3、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 5280.000 |  |

竞标单位名称：                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

年      月     日

| 附表，具体工程量所涉及的服务区清单 |
| --- |
| 序 号 | 项目名称 | 单位 | 宁国 | 新竹 | 新芜 | 福山 | 八公山 | 颖上 | 红星 | 休宁 | 齐云山 | 望江 | 宿松 | 太湖 | 王河 | 天柱山 | 公岭 | 香铺 | 陈埠 | 沙溪 | 肥东 | 茶庵 | 芍陂 | 焦岗湖 |
| 1 | 消防泵维修 名称:消防泵维修 1、维修 2、拆装检查 3、安装调试 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压力表更换 1、本体拆除安装 2、取源部件拆除安装 3、压力表弯制作、安装、刷油 4、单体校验调整 | 台 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3 | 水位仪安装 1、形式:含5m量程液位探头、液位显示仪表 2、联动要求:能显示液位，最高、最低水位报警安装 | 组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 室外消火栓（拆除） 1、安装部位（室内、外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、单栓、双栓:地上式消火栓 1、拆除 2、挖土及恢复 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 |  |
| 5 | 室外消火栓 1、安装部位（室内、外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、单栓、双栓:地上式消火栓 安装 | 套 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 |  |
| 6 | 消火栓箱 1、安装部位（室内、外）:室内 2、型号、规格:DN65 3、单栓、双栓:单栓 安装 | 套 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 屋顶试验栓更换 1、安装部位（室内、外）:室内 2、型号、规格:DN65 3、单栓、双栓:单栓 安装 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 消火栓镀锌钢管拆除 1、安装部位（室内、外）:室内 外 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 1、管道拆除 2、管件拆除 | m |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 70 | 700 | 700 | 90 |
| 9 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室外 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、保温要求:明露管需保温 7、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油、防腐 5、明露管道保温 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m |  | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 80 | 160 | 20 |  |  | 80 | 80 | 70 | 700 | 700 | 30 |
| 10 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m |  |  | 40 | 50 |  | 60 |  |  | 6 |  | 150 | 87 | 90 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 11 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN80 4、连接方式:沟槽连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 消火栓镀锌钢管 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格:DN65 4、连接方式:螺纹连接 5、除锈标准、刷油、防腐设计要求:按规范要求 6、水冲洗、水压试验:按规范要求 1、管道安装 2、管件安装 3、套管制作、安装 4、管道刷油 5、管道防腐 6、管网水冲洗 7、水压试验 | m |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管道支架制作安装 1、形式:管道支吊架 2、除锈、刷油设计要求:防锈漆二道，调和漆二道。 3、管道支架:详见国标03S402-50、51 1、制作、安装 2、除锈、刷油 | kg |  | 7 | 24 | 45 |  | 36 |  |  | 4 | 6 | 90 | 70 | 72 | 4 | 24 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 14 | 更换浮球阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 | 更换闸阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 11 | 14 | 14 | 16 |
| 16 | 更换止回阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 17 | 更换泄压阀,DN100 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |
| 18 | 更换泄压阀,DN80 1、阀门拆除安装 2、法兰拆除安装 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 大堂漏水维修（八公山） 漏水点检查维修 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 泵房内有外水渗入维修（八公山） 漏水点检查维修 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 二处漏水点维修（颖上） 漏水点检查维修 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 更换报警阀组压力表,修复报警管路（齐云山） | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 修理稳压系统（望江） | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 大厅进门右边有渗漏维修（香铺） 漏水点检查维修 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 甲级钢质防火门 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 消防泵控制柜维修 1、名称、型号:消防泵控制柜 2、备注:每台更换热继电器2个、保险座2套、接触器3个、启停转换开关1台、端子排4个、2.5mm2电源线50m 1.消防泵控控制柜维修调试 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 修复消防报警主机报警联动功能（齐云山） | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 维修更换消防报警主机报警设备（天柱山） | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 防火门手动联动控制 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 1、名称:双头应急灯 2、规格、型号:2*8W LED（应急时间90min) 3、安装形式:距地2.5米明装 1、安装 2、接线调试 | 套 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 装饰灯 1、名称:疏散指示灯 2、规格、型号:LED（应急时间90min) 3、安装形式:距地0.5米壁装或吊顶下吊装 1、安装 2、接线调试 | 套 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电气配管 1、材质:阻燃UPVC 2、规格:DN20 3、配置形式及部位:吊顶内明配或墙内暗配综合考虑 1、电线管路敷设 2、支架制安或刨沟槽及沟槽恢复 3、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  | 150 | 1000 | 1000 | 1200 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电气配线 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 1、配线 2、管内穿线 | m |  |  |  | 3090 |  |  |  |  |  | 450 | 2300 | 2100 | 2450 |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 应急照明系统装潢后修复（八公山） 应急照明系统装潢后修复 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 应急照明系统检查完善（香铺） 1、部分没有连接电源需增加完善 2、标志方向进行调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 标识 1、名称、型号:泵房控制柜、消防泵、管道标识 2、备注:按规范相关规定标识 1、泵房控制柜、消防泵、管道标识 2、标识制作、安装 | 单边 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 混凝土路面破除 1、路面形式:混凝土路面 2、混凝土等级:C25混凝土 1、路面破除 2、垃圾清理 | m3 |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  |  | 2.8 | 40 | 40 |  |
| 38 | 混凝土路面恢复 1、路面形式:混凝土路面 2、混凝土等级:C25混凝土 1、混凝土浇筑 2、拉毛或压痕 3、伸缩缝切缝灌缝 | m3 |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  |  | 2.8 | 40 | 40 |  |
| 39 | 管沟土方 1、土壤类别:三类土 2、挖沟平均深度:2m以内 3、弃土石运距:自定 4、回填要求:夯填 1、土方开挖 2、运输 3、回填 | m3 |  | 128 | 128 |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 64 | 128 | 16 |  |  | 64 | 64 | 56 | 560 | 560 | 24 |

# Footnotes

竞标人仅须在竞标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

如果由竞标人的法定代表人签署竞标文件，则无须提交授权委托书。

竞标人仅须在竞标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。