驿达公司所属服务区消防系统维改项目

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

二〇二〇年 七 月

目   录

第一章  询比公告	3

第二章  评审方法(最低价法)	8

第三章  合同条款及格式	10

第四章 采购需求	18

# 第一章  询比公告

本项目“驿达公司所属服务区消防系统维改项目”已列入2020年度采购计划,项目资金已落实，采购人为 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对“驿达公司所属服务区消防系统维改项目”进行公开询比采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况

1.项目名称：驿达公司所属服务区消防系统维改项目

2.服务地点：驿达公司所属公岭、王河、升金湖、天门、寒亭、新芜、石龙湖、砀山、马衙、太平湖、呈坎11对服务区。

3.服务内容：11对服务区消防系统维修改造工程。具体内容以清单为准。

4.最高限价：63万元

5.采购类别：工程类

6.标段划分：本项目共1个标段

7.工期：60天。

二、资格最低要求

1.供应商资格要求

（1）资质要求：独立法人，具有有效的营业执照。具有处在有效期内的消防设施工程专业承包二级及以上资质或处在有效期内的消防设施工程设计与施工三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）业绩最低要求：2017年1月1日（时间以合同协议书的签订时间为准）以来独立完成过1个合同金额不少于45万元的消防工程施工业绩。

(须提供合同复印件和同一合同的消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书，如消防验收备案证明或合格意见书无法证明是同一合同，须提供相关承诺，承诺格式自拟)

(3) 项目经理最低要求：具有机电类专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的行业主管部门核发的B类安全生产考核合格证书。作为项目经理独立负责过1个合同金额不少于45万元的消防工程施工业绩，必须是供应商本单位在职人员。

(须提供合同复印件和同一合同的消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书，如消防验收备案证明或合格意见书无法证明是同一合同，须提供相关承诺，承诺格式自拟，项目经理业绩和企业业绩可以重复，供应商应提供在社保系统打印的项目经理缴费明细。若合同无法体现工作内容或项目经理，须提供相关承诺，承诺格式自拟。)

2.信誉要求：

（1）没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn）

（5）供应商法定代表人和项目负责人近3年（2017年1月至今）内无行贿犯罪行为记录；没有法律法规规定的其他情形。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目询比；与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参加询比。

4.本次采购不接受联合体竞标。

三、询比文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的供应商，可于 2020 年 7 月24日起在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四、响应文件递交时间及地点

响应文件递交的截止时间（询比截止时间 ）为2020 年7 月  31日 14 时30分，递交地点为 安徽省合肥市蜀山区望江西路520号皖通大厦7楼驿达公司会议室。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路520号皖通大厦7楼

联系人：沈工  徐工

电话：0551-63738583   0551-65333776

邮箱：xuy221@ahjkjt.com

六、发布公告的媒介

本项目询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

七、其他询比事项

1.现场考察及标前会议

采购人不组织现场考察与标前会议，供应商可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由供应商自行安排，费用自理。

2.响应文件装订及包封

（1）响应文件份数：正本1份，副本 1 份，中标人签订合同时另行向采购人提供副本 1 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。本次响应文件建议采用胶装，否则供应商应对其响应文件未胶装而导致的缺损负责。

（2）响应文件的正本与副本应统一密封在一个封套中，封套上应写明项目名称、供应商名称，封套应密封完好，封套上应加盖供应商单位公章或授权代理人签字。

备注：响应文件须提供电子版u盘（U盘内容必须同时包含响应文件电子版（word格式）及驿达公司官网下载的固化清单填报版（excel格式）。

3.响应保证金

（1）响应保证金金额： 5000.00 元。

（2）响应保证金形式：电汇（转账）。

若采用电汇（转账）形式，响应保证金必须由供应商的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在本项目询比截止时间前到账，否则视为无效；

（3）响应保证金退还

签订合同后5个工作日内，按照原来款账户全额退还中标人及未中标人响应保证金。

（4）响应保证金不予退还的情形
①供应商在投标有效期内撤销投标文件；
②中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金；
③中标候选人放弃中标候选人资格；
④供应商在投标过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他供应商串通投标、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的。

4.询比文件澄清

（1）供应商对询比文件的疑问应在递交响应文件截止之日3天前通过邮件的方式向采购人提出；

（2）采购人将在递交响应文件截止之日2天前以答疑澄清形式在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站发布。供应商应主动关注网站上的相关信息，无需回函确认；采购人不再以其他方式通知。

5.履约保证金

（1）履约保证金金额： 5 %签约合同价；

（2）履约保证金形式：电汇（转账）或银行保函；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。

八、响应保证金账户

户    名：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行：中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号：1302011919201123880

注：供应商人须在递交响应文件时一并递交退还响应保证金的收据和单位基本账户，以便后期退还响应保证金时使用。

2020年7月24日

# 第二章  评审方法(最低价法)

本次评审采用最低价法。评审委员会对满足询比文件实质要求的响应文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，评审委员会通过抽签的形式确定排序。

本项目评审委员会由采购人代表 3 人及专家评委 /  人共同组成，评审委员会按以下程序进行评审。

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询比公告中所列各项资格条件要求；

（2）响应文件签字、盖章齐全，符合响应文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购最高限价（63万元）；

（4）响应保证金递交符合询比文件要求；

（5）响应文件内容齐全，格式符合询比文件要求；

（6）未修改采购人提供的报价清单（包含清单说明、单位、数量）；

（7）响应文件正、副本份数符合询比文件要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、算术性修正

供应商报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3、推荐成交候选人

对满足初步审查及响应性评审、算术性修正的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐  3  名成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。如不足3人，按《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）相关规定处理。响应报价也相等时，由评审委员会通过抽签的形式确定排序。

4、出现以下情况之一的，作为询比失败处理，应重新组织询比：

（1）出现影响询比公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）递交响应文件的供应商少于3家。

# 第三章  合同条款及格式

### 合同协议书

受托人（甲方）：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

承包人（乙方）：

甲乙双方经协商签订驿达公司所属11对服务区消防系统维改施工合同。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议。

第一条 工程概况

工程名称：驿达公司所属服务区消防系统维改项目

工程地点：公岭、王河、升金湖、天门、寒亭、新芜、石龙湖、砀山、马衙、太平湖、呈坎11对服务区

承包内容：详见清单

承包方式：包工包料

工程质量：合格

工期：8月10日-10月10日

合同价款（人民币小写）：

第二条 甲方义务

2.1 甲方进行工程的现场监管、验收。

2.2 乙方按照合同的约定施工，需向甲方开具等额发票。

2.3 指派       为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.4参加乙方组织的施工图现场交底。

第三条 乙方义务

3.1 开工前   3   天，向甲方提供经确认的施工图纸    1    份，并向甲方进行现场交底。

3.2 指派          为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.4严格执行施工规范、遵守操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.6施工中未经乙方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1 乙方要求提前竣工时，应征得甲方同意。

4.2因甲方原因导致工期延误，工期顺延。

4.3因乙方原因导致工期延误工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3乙、丙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

5.4由于丙方原因造成质量事故，其返工费用由丙方承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知  15  日内组织验收，并办理验收、移交手续，甲、乙方在规定时间内能组织验收，定验收日期，但甲、乙方应承认竣工日期。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1合同当事人约定本合同价款采用综合单价。

6.2结算金额以审计定案表为准。

6.3验收工程合格。

注：工程质保期为1年（自工程验收合格日期开始）

6.4 乙方需提供11对服务区消防系统维改后竣工图纸和检测合格报告。

6.5本工程完工经审计单位审计结算和甲乙方共同验收合格后，乙方需向甲方提供与审定金额相符的增值税专用发票，甲方付97%工程款。剩余3%质保金一年后无质量问题一次性无息支付。

第七条 有关安全生产和防火的约定

7.1 乙方提供的施工图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2甲方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

第八条 奖励和违约责任

8.1 由于乙方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延

8.2  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方     200    元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方      /      元，作为奖励。

8.3乙方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失由甲方负责。

8.6 乙方施工的工程达不到合同约定的标准或甲方验收不合格的，乙方按照甲方要求的期限进行返工，由此产生的一切费用（包含材料费、人工费等）均由乙方自行承担，否则甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用在乙方的工程款中双倍扣除，不足部分，有权向乙方无条件追偿。

8.7 在质保期（自甲方验收合格之日起开始计算）内发生质量问题，乙方须在甲方通知后3日内赴现场进行维修，3日内如不能到达，甲方有权另行安排，由此所发生的费用甲方有权在乙方的工程款扣除，不足部分，有权向乙方无条件进行追偿。

8.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条  争议或纠纷处理

9.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2  合同争议的解决方式：本合同在执行中发生的争议，由合同当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按照下列第（一）种方式解决：

（一）提交    合肥      仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  附则

10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

10.2 本合同正本陆份，甲乙双方各执叁份。

10.3 本合同履行完成后自动终止。

10.4 附件

（1）工程预算书

受托人（甲方）（盖章）：                        承包人（乙方）（盖章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

代理人：                                        代理人：

年    月    日                                    年    月    日

### 附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（采购人名称）：

鉴于                   （采购人名称，以下简称“采购人”）接受                   （供应商名称，以下称“供应商”）于        年    月    日参加            （项目名称）项目的询比。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）          （¥       ）。

2.担保有效期自采购人与供应商签订的合同生效之日起至项目完工验收之日28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.采购人和供应商变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：                   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	      话：

年		月		日

注：本保函格式未经发包人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得发包人同意。

附件二：廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （以下称甲方）与       （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行             项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之处），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，除按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿，并对当事人给予1000-5000元的经济处罚（罚金从监理月支付费用中扣除）；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程验收后止。

第七条 本合同正本一式两份，双方各执一份，合同副本四份，双方各执二份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

地     址：                                地     址：

电     话：                                电     话：

年   月   日                               年    月   日

安全生产合同

为在服务区消防系统维改项目工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）与承包人                            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.委托人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因委托人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本叁份，甲方执贰份乙方执壹份。

委托人：    (盖单位章)                             承包人：    (盖单位章)

法定代表人：                                             法定代表人：

年       月      日                   年       月      日

# 第四章  响应文件格式

项目

响应文件

供应商：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、响应保证金格式

四、报价清单

五、施工方案

六、资格审查资料

七、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1.我方已仔细研究              项目询比文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以总报价人民币（大写）         元（¥           ），遵照询比文件的各项要求，承担      项目的全部服务工作。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的服务期限内完成本项目服务。

3.工期：      天；项目负责人：     。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5.我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权， 以我方名义签署、 澄清、 递交、 撤回、 修改                 项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至询比有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：（法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人必须在法定代表人身份证明签名。

供应商：              （盖单位章）

年    月    日

三、响应保证金格式

供应商应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

四、报价清单

A．报价说明

一、工程概况：服务区消防维修工程

二、工程量清单编制范围:根据工程变更及相关资料；

三、工程量清单的编制原则：遵循合法、客观、公正和诚信的原则开展工程造价咨询业务，认真履行造价咨询合同的约定，坚持使用计价基础资料与编制依据的全面性、真实性和有效性。完整、准确地反映影响工程价款变化的各项真实内容。遵守国家法律、法规和规章制度，恪守职业道德行为准则，独立、客观地出具工程造价咨询成果文件。

四、工程量清单编制依据：

1. 工程量清单。

2. 常规或类似工程施工组织设计。

3.国（省）标准图集及相关工程施工验收规范。

4.建设单位的有关通知等相关资料。

五、编制工程量清单有关问题的说明

1.主要材料及半成品价格执行当地建设工程造价管理站信息价，部分材料单价市场询价及石化指定价格；

2.分部分项工程量清单中特征描述不明确的地方详见本工程设计施工图纸及图纸问题答疑。

3.本项目工料机的运费投标人自行勘察现场、自行报价、所有费用自行承担。                                                                                                                 4.分部分项工程量清单计价表中填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费（含技术和组织措施费，不含安全生产专项经费）、各种保险的投保费用、规费、税金、利润、高速使用费、垃圾清理及采用固定综合单价的工程所测算的风险金等全部费用。

5.本分部分项工程量清单计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。                                     6.工程量清单中所列工程数量的约定：各单体土建、安装工程量清单是设计施工图示工程量，投标人在投标日期截止前15天提出书面异议(提出异议时应附详细工程量计算书)，招标人对书面异议应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。                                                                                                              7.安全生产专项经费：安全生产专项经费根据施工现场产生的实际费用，结合工程具体情况，报经业主比准后全部或部分使用。此项费用为分部分项工程总价的2%，否则按废标处理。

B．报价清单表

（1）报价汇总表

按照另册的固化工程量清单报价表逐一填写并打印附后。

报价人：（   盖章    ）

报价人法定代表人或其授权的代理人：（   签字     ）

日期：

五、施工方案

施工方案应包括但不限于以下内容：

（1）服务工作的总体概况和特点概述。

（2）项目组织结构：各方概况、能力及分工。

（3）施工方案。

（4）合理化建议。

（5）服务承诺。

（6）其他相关内容

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资本 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 供应商关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）资质证书副本的复印件（具有处在有效期内的消防设施工程专业承包二级及以上资质或处在有效期内的消防设施工程设计与施工三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证）；

（3）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括供应商名称、供应商其他相关信息、颁发机构名称、供应商信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖供应商单位章。

(二) 近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同服务期限 |  |
| 实际完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应附以下业绩证明材料，否则业绩不予认可。

（1）合同协议书复印件；日期以合同签订时间为准。若合同协议书无法反映合同签订时间等业绩要求的相关内容，则须另行提供盖有供应商公章的书面承诺材料，格式自拟。

(2) 消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书。

须提供合同复印件和同一合同的消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书，如消防验收备案证明或合格意见书无法证明是同一合同，须提供相关承诺，承诺格式自拟。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(三) 供应商的信誉情况承诺

承诺书

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司：

我方具备本次询比文件中要求的信誉要求，我方没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn）；没有在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单（http://www.creditchina.gov.cn）；供应商法定代表人和项目负责人近3年（2017年1月至今）内无行贿犯罪行为记录；没有法律法规规定的其他情形。

我们在此申明：上述承诺如有虚假，我方对此负法律责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

年       月      日

（四） 拟委任的项目负责人资历表

拟委任的项目经理应附的证明材料，否则不予认可。

1.身份证的复印件。

2.资格证书的复印件。（机电类专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的行业主管部门核发的B类安全生产考核合格证书）

3.拟委任的项目负责人必须是供应商本单位在职人员，供应商应提供在社保系统打印的项目负责人缴费明细。

4、作为项目经理独立负责过1个合同金额不少于45万元的消防工程施工业绩。(须提供合同复印件和同一合同的消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书，如消防验收备案证明或合格意见书无法证明是同一合同，须提供相关承诺，承诺格式自拟，项目经理业绩和企业业绩可以重复，若合同无法体现工作内容或项目经理，须提供相关承诺，承诺格式自拟)

七、其他材料

供应商认为需要提供的相关资料

# Footnotes

如果由供应商的法定代表人签署竞标文件，则无须提交授权委托书。